Nome do Projeto / BlueHome	Código do Projeto / 1	Preparado por / Blue Team	Versão / 1.0
Cliente / Marco Aurélio Wehrmeister	Contato / Felipe Rafael Maia Rodrigues	Telefone Contato / (41)98880-1872	Data de Preenchimento / 01/10/2019

BlueHome

Sumário
     BlueHome	3
  1 Declaração do Escopo em Alto Nível	3
  2 Especificação de Objetivos/Metas	3
  3 Premissas e restrições	3
  4 Designação do Gerente e da Equipe	3
  5 Estimativa da Duração do Projeto	3
  6 Estimativa do custo do Projeto	4
  7 Responsabilidade do Gerente	4
  8 Autoridade do Gerente	4
  9 Sponsor do Projeto	5
10 Links	5

# BlueHome
# Declaração do Escopo em Alto Nível
Uma solução para a automatização residencial, visando a facilidade e o baixo custo com qualidade e desempenho. Usando dispositivos de Internet da Coisas, sensores infravermelhos e de luminosidade, esp 32, RFID e aplicativo mobile para trazer conforto e tecnologia à casa. Trata-se de uma prova de conceito, sendo utilizada uma maquete para tal comprovação.
# Especificação de Objetivos/Metas
OBJETIVO(Missão): Trazer o controle de portas, janelas e ajustes do ambiente personalizados aos proprietários. Fornecer também, informações e maior segurança para a casa.

METAS (Resultados Esperados): Cumprir os objetivos do projeto dentro do prazo máximo estipulado, pesquisar os melhores preços para os produtos utilizados, unindo a melhor qualidade possível.
# Premissas e restrições
PREMISSAS: Recursos de Hardware e estrutura, tais como: notebook, sensores, maquete da casa. Recurso de Software e repositórios: Arduino IDE, gihub. Recurso de pessoal, infraestrutura e comunicação: Gerente, integrantes da equipe, professor da disciplina, laboratórios da UTFPR, internet e smartfones.

RESTRIÇÕES: Data final de entrega do projeto, orçamento restrito, inexperiência.
# Designação do Gerente e da Equipe
Gerente: Felipe Rafael Maia Rodrigues.
Colaboradores: Marcelo Costa, Newton Dore e Faberson Perfeito.
# estimativa da Duração do Projeto
O projeto terá duração de 37 dias, com início em 27 de setembro de 2019 e término em 3 de novembro de 2019.

Cronograma:

PRINCIPAIS FASES	DATAS	CUSTOS
Documentação geral: casos de uso, plano de projeto	04/10/2019
Montagem maquete, testes dos equipamentos, inicio da programação	11/10/2019
Desenvolvimento, programação	18/10/2019
Ajustes, correções e testes finais	25/10/2019
Preparação da apresentação e documentação final	03/11/2019

# Estimativa do custo do Projeto
Estimativa de custo total do projeto.
# RISCOS
Sensores ou equipamentos queimarem ou não funcionarem por qualquer motivo, mitigação com testes. Complexidade mecânica da maquete ser maior que o esperado.
# Responsabilidades e Autoridade do Gerente
O gerente tem a responsabilidade de zelar e manter a organização do projeto, atribuições e funções de cada integrante, poderá realocar recursos financeiros e de pessoal. Será responsável pela maior parte da documentação mas também poderá atribuí-la em pequena quantidade a outro(s) colaborador(es).
Auxiliar e fornecer recursos quando necessário.
# Sponsor do Projeto
Não haverá Sponsor do projeto.

# 10 Links
        1.	https://github.com/Marcelo-Apps/BlueHome
        2.	https://blueteamblog.wixsite.com/blog

Data de Aprovação / ___ / ___ / ___	Aprovado por: